## Slide 1: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO/IEC 27001:2013
Trabajo Fin de Máster (TFM)
MARÍA BELÉN RAYO LANZAS
Máster Interuniversitario en Seguridad de las TIC (MISTIC)

## Slide 2: CONTENIDO
Introducción
Contexto de la organización
Objetivos y motivación
Enfoque, metodología y alcance del proyecto
Análisis diferencial
Sistema de gestión documental
Análisis de riesgos
Propuesta de proyectos
Auditoría de cumplimiento
Resultados y conclusiones
Fases del proyecto

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Conjunto de políticas y procedimientos que normalizan la gestión de la seguridad de la información de toda una organización o de uno o varios de sus procesos de negocio.
Proyecto desarrollado con el objetivo de establecer una serie de criterios que actúen como base para la implementación de un SGSI.
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)
Plan Director de Seguridad (PDS)
    Modelo de mejora continua PDCA (Plan-Do-Check-Act)
    Normas ISO/IEC 27001:2013 / ISO/IEC 27002:2013
Plan Director de Seguridad CYBSA

## Slide 4: FASES DEL PROYECTO

## Slide 5: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Cosmética y Belleza S.A (CYBSA) es una compañía española, creada en 1990, especializada en venta directa de diferentes líneas de negocio, que integran una oferta de productos de belleza completa 360º.
Son distribuidores de marcas de otros proveedores y también disponen de marca propia en cada una de las líneas
Tiene presencia en 12 países, en 3 continentes (Europa, América y África) y su modelo de negocio se sustenta en una actividad comercial desarrollada a través de una red de ventas formada por más de 10.000 personas y a través de la venta online.

## Slide 6: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Estructura Organizativa
La compañía tiene 20.000 empleados a lo largo de los 12 países y toda la actividad se gestiona desde la sede matriz, ubicada en España.
En cada una de las sedes hay consejo ejecutivo en el que cada responsable reporta directamente al Director del consejo de administración de su área.
Las plantas de producción de la marca propia también se ubican en España.

## Slide 7: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Estructura Organizativa

## Slide 8: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Infraestructura e instalaciones
2 CPDs (de proveedores externos), uno principal ubicado en Madrid y otro ubicado en Santiago de Chile, configurados como un único CPD extendido,
En cada CPD tienen equipamiento de seguridad perimetral con doble barrera de FW de diferente tecnología. En cada sede cuentan con un FW.
Solución antispam para proteger el correo en O36
Solución NAC desplegada
Solución EPP + Solución EDR en cada uno de los puestos de trabajo corporativos
Solución VPN para empleados que trabajan en movilidad (comerciales).
FW en las plantas industriales y centros de logística

## Slide 9: MOTIVACIÓN
Debido a la transformación digital que está experimentando CYBSA, surge la necesidad de mejorar y alinear sus procesos de negocio con el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad en este nuevo reto.
Se desarrolla un Plan Director de Seguridad de la Información para conocer su nivel actual en esta materia de seguridad, definir las acciones necesarias para alcanzar el nivel de seguridad deseado e identificar los procesos de mejora continua.

## Slide 10: OBJETIVOS
Definir un mapa de riesgos de seguridad de la información.
Identificar procesos de negocio y dependencias.
Valorar las necesidades de seguridad y posibles impactos según negocio.
Análisis holístico de las amenazas que pueden suceder agrupadas por escenarios.
Cálculo de riesgo potencial.
Decidir el criterio de aceptación de riesgo.
Definir una serie de proyectos para mitigar el mayor número de riesgos
Realizar una auditoría de cumplimiento contra la ISO/IEC 27001 para certificar la minimización del riesgo.

## Slide 11: ENFOQUE, METODOLOGÍA Y ALCANCE
ALCANCE
  M odelización de los activos, sus dependencias, escenarios de riesgos, análisis y valoración de estos, de acuerdo a las normas de referencia ISO/IEC 27001 y 27002.
  Se incluirán dentro de la definición del proyecto del PDSI:
    Los activos relacionados con el tratamiento e intercambio de la información dentro de los procesos y las líneas de negocio de la compañía.
    Los procesos a nivel técnico y organizativo relativos al tratamiento e intercambio de la información de la compañía.
    Los recursos orgánicos e inorgánicos, externos e internos que tienen acceso a algún activo o proceso relativo al tratamiento e intercambio de la información de la compañía.

## Slide 12: ENFOQUE, METODOLOGÍA Y ALCANCE
METODOLOGÍA
  ISO/IEC 27001: marco de trabajo que define como ejecutar un SGSI, con una visión de mejora continua en el tiempo Plan, Do, Check, Act (PDCA). De estas fases, se obtienen unos objetivos, cuyo cumplimiento permitirá la certificación de la norma.
  ISO/IEC 27002: guía de buenas prácticas, agrupadas en 14 dominios, para mejorar la seguridad de la información y que sirva como ayuda para alcanzar los objetivos marcados en la 27001.

## Slide 13: ANÁLISIS DIFERENCIAL
  Estudio del nivel de madurez con el que parte CYBSA sobre cada control de la ISO/IEC 27001:2013 y ISO/IEC 27002:2013 de acuerdo al modelo CMMI.
0- No se aplican procesos administrativos en lo absoluto
1- Los procesos son a medida y desorganizados
2- Los procesos siguen un patrón regular
3- Los procesos se documentan y comunican
4- Los procesos se monitorizan y se evalúan
5- Las buenas prácticas se siguen y se automatizan

## Slide 14: ANÁLISIS DIFERENCIAL
  Nivel de cumplimiento en los dominios de la ISO/IEC 27001:2013
  Nivel de implantación (considerando como implantados aquellos con valor superior o igual a 3) del 0%.
  Nivel de madurez media de todos los dominios es de un 9%.

## Slide 15: ANÁLISIS DIFERENCIAL
  Nivel de cumplimiento en los dominios de la ISO/IEC 27002:2013

## Slide 16: ANÁLISIS DIFERENCIAL
  Nivel de cumplimiento en los dominios de la ISO/IEC 27002:2013
  Nivel de implantación (considerando como implantados aquellos con valor superior o igual a 3) del 22%.
  Nivel de madurez media de todos los dominios es de un 25%.

## Slide 17: SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Política de seguridad
Gestión de indicadores
Procedimiento de revisión por dirección
Gestión de roles y responsabilidades
Metodología de análisis de riesgos
Declaración de aplicabilidad
Procedimiento de auditorías internas

## Slide 18: ANÁLISIS DE RIESGOS
  Metodología MAGERIT
  Identificación de los activos de CYBSA y su valor asociado.
  Identificación de amenazas y vulnerabilidades cuya explotación puede permitir materializarlas.
  Gestión del riesgo en función del impacto potencial que supondría la materialización de las amenazas en los activos identificados.
  Calcular el nivel de riesgo aceptable y el riesgo residual.

## Slide 19: ANÁLISIS DE RIESGOS
  INVENTARIO DE ACTIVOS. CLASIFICACIÓN
Chart: 
| Datos [D] | Servicios [S] | Software [SW] | Hardware[HW] | Redes de comunicaciones [COM] | Equipamiento Auxiliar [AUX] | Instalaciones [L] | Personal [P]
 | 13 | 4 | 29 | 54 | 9 | 21 | 4 | 31
  165 Activos
  8 Categorías

## Slide 20: ANÁLISIS DE RIESGOS
  INVENTARIO DE ACTIVOS. VALORACIÓN
    El valor de uso: las pérdidas que supone a CYBSA en su actividad de negocio durante el tiempo que no puede utilizar dicho activo.
    El valor de configuración: es el tiempo que se necesita desde que se adquiere el nuevo activo hasta que se configura para realizar su función.
    El valor de sustitución: es la capacidad que tiene CYBSA para sustituir el activo en caso de anomalía en la función habitual que desarrolla

## Slide 21: ANÁLISIS DE RIESGOS
  INVENTARIO DE ACTIVOS. VALORACIÓN
Chart: 
| Datos [D] | Servicios [S] | Software [SW] | Hardware[HW] | Redes de comunicaciones [COM] | Equipamiento Auxiliar [AUX] | Instalaciones [L] | Personal [P]
MA | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11
A | 0 | 1 | 8 | 20 | 6 | 9 | 0 | 6
M | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 13
B | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1
MB | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 22: ANÁLISIS DE RIESGOS
  INVENTARIO DE ACTIVOS. VALORACIÓN DIMENSIONES DE SEGURIDAD
    Autenticidad [A]
    Confidencialidad [C]
    Integridad [I]
    Disponibilidad [D]
    Trazabilidad [T

## Slide 23: ANÁLISIS DE RIESGOS
  INVENTARIO DE ACTIVOS. VALORACIÓN MEDIA DIMENSIONES DE SEGURIDAD
Chart: 
| Datos [D] | Servicios [S] | Software [SW] | Hardware[HW] | [COM] | Equipamiento Auxiliar [AUX] | Instalaciones [L] | Personal [P]
A | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0
C | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0
I | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0
D | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7
T | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0

## Slide 24: ANÁLISIS DE RIESGOS
  ANÁLISIS DE AMENAZAS. CLASIFICACIÓN
    Desastres Naturales [N]
    De origen Industrial [I]
    Errores y fallos no intencionados [E]
    Ataques Intencionados [A]
Chart: 
| Desastres Naturales [N] | Origen Industrial [I] | Errores y fallos no intencionados [E] | Ataques intencionados [A]
 | 4 | 13 | 18 | 24
  59 Amenazas
  4 Categorías

## Slide 25: ANÁLISIS DE RIESGOS
  ANÁLISIS DE AMENAZAS. VALORACIÓN
  FRECUENCIA
  IMPACTO EN LAS DIMENSIONES ACIDT

## Slide 26: ANÁLISIS DE RIESGOS
  ANÁLISIS DE AMENAZAS. FRECUENCIA
Chart: 
| A | M | B | MB
Desastres Naturales [N] | 4
Origen Industrial [I] | 1 | 3 | 9
Errores y fallos no intencionados [E] | 1 | 8 | 7 | 3
Ataques intencionados [A] | 1 | 15 | 7

## Slide 27: ANÁLISIS DE RIESGOS
  ANÁLISIS DE AMENAZAS. VALOR ABSOLUTO DEL IMPACTO AMENAZAS POR GRUPOS DE ACTIVOS
Chart: 
| Datos [D] | Servicios [S] | Software [SW] | Hardware[HW] | Redes de comunicación [COM] | Equipamiento Auxiliar [AUX] | Instalaciones (L) | Personal [P]
A | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0
C | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8
I | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 8
D | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
T | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0

## Slide 28: ANÁLISIS DE RIESGOS
  IMPACTO POTENCIAL
    Se denomina impacto a la medida del daño sobre el activo derivado de la materialización de una amenaza
    Impacto potencial = Valor económico del activo x Valor del impacto de la amenaza

## Slide 29: ANÁLISIS DE RIESGOS
  NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE Y RIESGO RESIDUAL
    Se define un límite a partir del cual se pueda decidir si asumir un riesgo o por el contrario no asumirlo y aplicar controles
    Nivel de riesgo = Impacto potencial x frecuencia de la amenaza
    La dirección de CYBSA decide que el nivel de riesgo aceptable sea a partir de MEDIO.

## Slide 30: ANÁLISIS DE RIESGOS
  NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE Y RIESGO RESIDUAL
      ACTIVOS QUE SUPERAN EL NIVEL DE RIESGO
Chart: 
| Datos [D] | Servicios [S] | Software [SW] | Hardware[HW] | Redes de comunicaciones [COM] | Equipamiento Auxiliar [AUX] | Instalaciones [L] | Personal [P]
A | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 21 | 0 | 31
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
T | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 21 | 4 | 31

## Slide 31: Propuesta de proyectos
Proyectos
P1 - Definición y diseño de la política de seguridad de CYBSA
P2 – Revisión de gestión de activos y clasificación de la información
P3 – Formación continua en materia de seguridad
P4 – Multifactor de Autenticación para VPN, Correo electrónico, Odoo y Salesforce
P5 – Cifrado de los datos en PCs y portátiles
P6 – Despliegue herramienta de gestión en dispositivos móviles (MdM)

## Slide 32: Propuesta de proyectos
Proyectos
P7 – Revisión políticas implementadas en soluciones EPP y EDR
P8 – Revisión políticas implementadas en la solución de protección de correo
P9 – Despliegue de una solución de protección de la navegación
P10 – Despliegue de una solución de protección de la web de comercio electrónico (WAF)
P11 – Cifrado de datos y comunicaciones en el proceso de ventas
P12 – Despliegue herramienta de monitorización y definición de política de gestión de incidentes
P13 – Revisión de la seguridad de la información

## Slide 33: Propuesta de proyectos. Planificación

## Slide 34: Propuesta de proyectos. Análisis diferencial

## Slide 35: Propuesta de proyectos. Análisis diferencial

## Slide 36: Auditoría. Resultados
  Considerando que se han implantado todos los proyectos, se realiza la auditoría de cumplimiento contra la ISO/IEC 27001:2013 y la ISO/IEC 27002:2013 .
Chart: Grado de madurez CMMI ISO 27001
| L5 - Optimizado | L4 - Gestionado | L3 - Definido | L2 - Repetible | L1 - Inicial | L0 - No existente
 | 0.71429 | 0.14286 | 0.095238 | 0 | 0 | 0.047619
Chart: Grado de madurez CMMI ISO 27002
| L5 - Optimizado | L4 - Gestionado | L3 - Definido | L2 - Repetible | L1 - Inicial | L0 - No existente
 | 0.48113 | 0.21698 | 0.14151 | 0.066038 | 0.028302 | 0.066038
  95% de todos los controles que aplican están por encima de nivel L3.
  5% de controles presentan No conformidades
  84% de todos los controles que aplican están por encima de nivel L3.
  16% de controles presentan No conformidades

## Slide 37: Auditoría. Resultados % madurez
  ISO/IEC 27002:2013
  ISO/IEC 27001:2013

## Slide 38: Auditoría. Comparativa % madurez
  ISO/IEC 27001:2013

## Slide 39: Auditoría. Comparativa % madurez
  ISO/IEC 27002:2013

## Slide 40: Conclusiones
Como punto de partida se ha definido el estado inicial de la seguridad de la información de CYBSA
Se ha desarrollado el esquema documental necesario para implementar el SGSI cumpliendo la ISO/IEC 27001:2013
Se ha realizado el análisis de riesgos siguiendo la metodología MAGERIT a través del cual se ha realizado una evaluación del riesgo al que están expuestos los activos de CYBSA debido al impacto que supondría la materialización de posibles amenazas.
Se han definido y ejecutado una serie de proyectos para mitigar los riesgos y aumentar el nivel de seguridad.
Se ha realizado una auditoría de cumplimento en la que todos los dominios alcanzan el % de madurez esperado y por consiguiente CYBSA ha logrado el objetivo de mejorar el nivel de seguridad de la información en un porcentaje muy considerable que sin duda justifica las inversiones y esfuerzos realizados.

## Slide 41: MUCHAS GRACIAS
Trabajo Fin de Máster (TFM)
MARÍA BELÉN RAYO LANZAS
Máster Interuniversitario en Seguridad de las TIC (MISTIC)