PAC1

PLANIFICACIÓ TEMPORAL. PFM.

SAUL PEREZ PUIG
6/10/2013

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Creació d'una tenda online de components informàtics (tant hardware com software) per a la seva venda exclusivament a través de la web. El pagament dels components informàtics podrà realitzar-se a través de *paypal i targetes de crèdit i dèbit. La plataforma a utilitzar serà preferiblement *Prestashop sense descartar altres possibles alternatives similars.

OBJECTIUS

Dissenyar una plataforma web per a la venda de components informàtics (tipus webs de tendes informàtiques com PCBOX o PCComponentes) amb els components més actuals en cada moment.

Desenvolupar un sistema automatitzat per a la realització d'informes per a la gestió més acurada del catàleg/estoc de productes i per poder planificar l'entrada de nou estoc i/o facilitar la seva sortida.

Aconseguir un sistema automatitzat que d'acord amb uns objectius configurables i amb diferents prioritats arribi a recomanar ajustar preus per satisfer-los optimitzant així el marge de beneficis i la gestió del magatzem al llarg de la temporada.

Poder realitzar el pagament a través del servei PayPal i a través de targeta de crèdit o dèbit.

Documentar tots els processos per a que el client sigui capaz de gestionar tota la plataforma web de forma independent.

TASQUES

Les tasques a realitzar és el desenvolupament d'una web comercial totalment funcional i parcialment automatitzada. Aquest desenvolupament es durà a terme des de dos treballs independents però obligatoriament interrelacionats. Aquestes dos parts són la creació de la web comercial per a ús dels clients i per altra del backoffice per a ús exclusiu de l'empresa:

BackOffice
En aquest sentit, l'accés sistematitzat a dades i la presentació d'informes pot ser clau i molt efectiu a l'hora de gestionar preus i polítiques comercials en referència a marques i productes. Una vegada obtinguda aquesta informació ja es pot procedir a establir uns objectius i veure què marques o productes no els estan obtenint. Finalment aquest procés acabarà modificant la política comercial a fi de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió.

- Desenvolupar en el marc de la plataforma Store Manager de Prestashop (o equivalent en funció de les possibilitats de la plataforma i les necessitats de l'empresari) informes per a la gestió més acurada del catàleg / estoc de productes i per poder planificar l'entrada de nou estoc i / o facilitar la seva sortida.
- Desenvolupar i/o configuració d'un mòdul per a la gestió dels clients de manera personalitzada per al empresari d'acord amb les seves necessitats i prioritats de gestió de clients.

- Desenvolupar un mòdul que d'acord amb uns objectius configurables i amb diferents prioritats arribi a recomanar ajustar preus per satisfer-los optimitzant així el marge de beneficis i la gestió del magatzem al llarg de la temporada.
- Desenvolupar els mòduls de pagament a través del servei PayPal o a través de tarjeta de crèdit o dèbit.
- Qualsevol altre requeriment presentat o indicat per l'empresari per a personalitzar la web/gestió als seus gustos/requeriments.

FrontOffice
De la mateixa manera la presentació del producte que el client pot estar buscant pot incrementar l'interès i conversió.

- Desenvolupar la plataforma web per a la venda de components informàtics (tipus webs de tendes informàtiques com PCBOX o PCComponentes) amb els components més actuals en cada moment.
- Desenvolupar el sistema de registre i entrada de clients registrats per a la operació de compra d'articles a partir dels requeriments de l'empresari i dels habituals en aquest tipus de webs. Aixi com el web pertanyent al cliente registrat on dispose de tota la informació personal i comercial.
- Desenvolupar i/o personalitzar el sistema de pagament del client mitjançant Paypal i tarjeta de crèdit/debit.
- Qualsevol altre requeriment presentat o indicat per l'empresari per a personalitzar la web/gestió als seus gustos/requeriments.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
La distribució temporal en projectes on el client pot canviar d'opinió sobre les seves necessitats i on els treballs realitzats poden no satisfer-lo i per tant realitzar continuos canvis, pot ser no real. No obstant aixó es pot fer una distribució temporal orientativa com pot ser la següent:

Sempre es considerarà aquesta distribució temporal com una orientació amb possibles canvis segons les situacions vagen transcorreguent durant el desenvolupament del projecte.