Título
Empresa de selecció de personal
Projecte final de carrera
Miquel Catalán Domènech
Enginyeria en Informàtica
Consultor: Juan Martínez Bolaños
10/06/2012

---
Índex de diapositives
Introducció i objectius	3
Productes	4
Pla de treball i planificació	5
  Diagrama de Gantt	6
Fases del projecte	7
  Anàlisi del sistema	8
  Disseny del sistema	9
    Disseny conceptual	10
    Disseny conceptual (cont.)	11
    Disseny lògic	12
    Disseny lògic (cont.)	13
    Disseny físic	14
    Disseny físic (cont.)	15
  Implementació	16
  Implementació (cont.)	17
  Proves	18
Conclusions	19

---
Introducció i objectius:
Objectius:
Posar en pràctica els coneixements adquirits
Desenvolupar un projecte de principi a fi seguint una metodologia
Utilitzar i coneixer un dels SGBD més extesos al mercat
Metodologia:
Desenvolupament en espiral
Importància de la qualitat de la documentació
Una fase s'alimenta del resultat de la fase anterior

---
Productes:
Memòria:
Reflexa de forma exhaustiva tot el procés d'anàlisi i desenvolupament del projecte.
Scripts:
Producte final en si mateix i solució tecnològica als objectius i requeriments plantejats
Presentació:
Resum que de forma visual permet obtenir una visió ràpida i concisa de tot el projecte

---
Pla de treball i planificació:
Pla de treball
Primera de les tasques que s'han realitzat i en la que es defineix el full de ruta que es seguirà per a assolir els objectius.
Inclou la identificació de tasques.
Planificació
Segons les tasques identificades i les fites parcials que ens venen donades es fa una planificació del projecte

---
Planificació, diagrama de Gantt:
La planificació la mostrem de forma gràfica en un diagrama de Gantt on es reflexen les tasques, duracions, fites parcials, etc

---
Fases del projecte:
Anàlisi del sistema
Des de la presa de requeriments fins al casos d'us.
Es defineixen els límits de la solució
Disseny del sistema
Partint del resultat de l'anàlisi acabem obtenint el disseny físic de les estructures de base de dades
Consta de diferents subfases
Implementació
Codificació de la solució dissenyada
Proves
Proves de verificació que la implementació compleix amb els requeriements del sistema

---
Anàlisi del sistema
En aquesta fase del projecte es determina amb tot detall el funcionament que tindrà el nostre sistema.
Com a productes finals d'aquesta fase hi tenim:
Document anàlisi de requeriments
Identificació de rols o perfils d'usuari
Diagrama de casos d'us

---
Disseny del sistema
Aquesta fase la dividim en tres subparts on cada una rep el resultat de l'anterior com a entrada.
Aquestes tres fases en que dividim el disseny son:
Disseny conceptual
Disseny lògic
Disseny físic

---
• Disseny conceptual
Busquem un disseny independent de la tecnològia final en la que es farà la implementació.
Com a productes finals d'aquesta fase hi tenim:
Model UML
Identificació de les entitats:
Principals
Intermitjes
Auxiliars
Identificació dels atributs de les entitats

---
• Disseny conceptual (cont.)
Model UML obtingut com a
resultat d'aquesta fase:

---
• Disseny lògic
Partint del model UML anterior fem una transformació per tal d'obtenir un model relacional que es pugui implementar en un SGBD.
Com a productes finals d'aquesta fase hi tenim:
Disseny lògic relacional

---
• Disseny lògic (cont.)
Diagrama lògic relacional
obtingut com a resultat
d'aquesta fase:

---
• Disseny físic
Aquí ja es fa el disseny sobre el SGDB que utilitzarem i utilitzant les particularitats que ens ofereixi per tal d'optimitzar el nostre sistema.
Com a productes finals d'aquesta fase hi tenim:
Definició concreta de tots els elements que tindrem a la nostra base de dades incloent taules, índexs, restriccions, procediments enmagatzemats, etc.

---
• Disseny físic (cont.)
Exemple de la definició d'una de les taules del sistema:

---
Implementació
En aquesta fase procedim a codificar tots els scripts necessàris que possin en marxa la base de dades segons el disseny fet.
Com a productes finals d'aquesta fase hi tenim:
Scripts de creació de la base de dades
Scripts d'inserció de les dades inicials

---
Implementació (cont.)
Relació d'scripts lliurats amb el projecte:
egp_01_taules.sql
egp_02_restriccions.sql
egp_03_indexs.sql
egp_04_claus_foranes.sql
egp_05_seqüencies.sql
egp_06_disparadors.sql
egp_07_procediments.sql
egp_08_dades_inicials.sql
egp_09_data_warehouse.sql

---
Proves
Com a fase final ja només ens queda verificar que tot el que s'ha implementat funciona i a més ho fa complint amb els requeriments inicials.
Com a productes finals d'aquesta fase hi tenim:
Scripts d'execució de la bateria de proves
Log resultat de l'execució de l'script

---
Conlusions:
Constatació de la importància d'una bona planificació per tal que un projecte arribi a bon terme.
Importància de la qualitat de la documentació elaborada en cadascuna de les fases.
És vital ser estrictes i seguir pas a pas la metodològia per tal que cada procés tingui el resultat correcte de la fase anterior.
Es consideren assolits tots els objectius fixats a l'inici del projecte.

---
Moltes gràcies!