## Slide 1
Trabajo Final de Grado
Implantación de SAP HANA y su aporte a BI en Luxo Baby Nutrition
Business Intelligence
Emilio Molina Haro
20/06/2016

## Slide 2
Introducción
  Motivación
  Objetivos
¿Qué son SAP ERP, SAP BW y SAP HANA?
Beneficios de SAP HANA
Landscape actual en Luxo Baby Nutrition
Actualización
Enfoque de actualización
Organización
Conclusiones
Agenda
Emilio Molina Haro 2
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 3
Introducción: Motivación
Emilio Molina Haro 3
Luxo Baby Nutrition es una empresa de alimentación infantil.
Cuenta con SAP ERP y SAP NetWeaver BW.
Compañías nacionales franquiciadas (afiliados).
Producción centralizada.
Apuesta por SAP HANA, hacia tiempos de procesamiento reducidos y modelos de datos optimizados.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 4
Introducción: Objetivos
Emilio Molina Haro 4
Migración:
  Base de datos de Oracle a SAP HANA.
  SAP ERP a SAP ERP powered by SAP HANA.
  SAP NetWeaver BW a SAP NetWeaver BW powered by SAP HANA.
Estudio del impacto:
  Beneficios de SAP HANA en nuestro sistema.
  Inconvenientes del proyecto.
  Consideraciones previas a la implementación.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 5
¿Qué es SAP ERP?
Emilio Molina Haro 5
Enterprise Resource Planning.
Sistema de Información que gestiona todos los recursos e información del negocio.
Integra diferentes módulos funcionales.
Estructura MVC: Presentación, Aplicación y Base de Datos.
Compatible con diferentes bases de datos.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 6
¿Qué es SAP BW?
Emilio Molina Haro 6
Business Warehouse.
Proporciona herramientas de reporting, análisis e interpretación de los datos de negocio.
Su objetivo es optimizar procesos y ofrecer seguimiento de KPIs.
Recoge datos de aplicaciones SAP y otras fuentes externas.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 7
¿Qué es SAP HANA?
Emilio Molina Haro 7
Es un sistema de base de datos en memoria.
Envuelve tanto al hardware como al software.
Alto rendimiento y menor tiempo de respuesta.
Múltiples ediciones en función de la necesidad.
No es una solución de reporting, análisis ni representación en sí misma. Depende de otra plataforma de BI (SAP BW en nuestro caso).
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 8
Lo
Los ordenadores tienen más núcleos y el procesado es más rápido.
La memoria RAM es menos costosa y menos limitada.
SAP HANA busca evitar accesos a discos duros, más lentos que accesos a memoria.
Beneficios de SAP HANA Procesamiento en memoria
Emilio Molina Haro 8
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 9
Lo
Beneficios de SAP HANA Almacenamiento basado en columnas
Emilio Molina Haro 9
Los valores iguales se agrupan usando técnicas de compresión de datos y ahorrando espacio.
Optimizado para lecturas de datos.
Almacenamiento en filas para tablas intensamente modificables.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 10
Lo
Beneficios de SAP HANA Procesamiento paralelo
Emilio Molina Haro 10
Gracias al almacenamiento en columnas, las operaciones pueden paralelizarse en diferentes núcleos del procesador.
Una misma columna también puede paralelizarse en función de los valores que contiene.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 11
Lo
Beneficios de SAP HANA Beneficios en el modelo
Emilio Molina Haro 11
 | Data Warehouse tradicional | SAP HANA
Volumen de datos | - Almacenamiento basado en filas. - Compresión en disco. - Almacenamiento en caché. - Alto uso de índices. | - Almacenamiento basado en columnas. - Compresión en memoria. - Uso intensivo de la memoria para mantener datos frecuentes.
Latencia de información | ETL a través de procesos en lote con posibles agregados generando retrasos en la disponibilidad de información. | Servidor de replicación, no requiere agregados. Mejor rendimiento y tiempos menores.
Velocidad de cálculo | - Almacenamiento en filas y caché en memoria. - Cálculos en la capa de aplicación. | - Almacenamiento en columnas y datos en memoria. - Cálculos en memoria, en la capa de base de datos.
Flexibilidad y robustez | Soluciones basadas en disco. Flexibilidad limitada para cambios en modelos de datos o ajustes en jerarquías. | Sin límite por la persistencia en disco, permite realizar cambios en cualquier momento
Data Governance | Duplicación de versiones de datos. Implica actividades de conciliación. | Versión única.
Aplicaciones | Sólo fines analíticos, no transaccionales. | Posibilidad de combinar aplicaciones OLAP y OLTP.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 12
Landscape de Luxo Baby Nutrition (I)
Emilio Molina Haro 12
SAP R/3: Sistema operacional
SAP BW: Análisis relacional y multidimensional.
SAP SOLMAN: Permite almacenar documentación y recopilar los pasos para una implementación.
SAP PI: Centraliza la comunicación entre sistemas SAP y/o sistemas no SAP.
Webshop: Interfaz para pedidos desde la tienda on-line.
WBOM: Interfaz para herramienta de ofertas con centros de salud.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 13
Landscape de Luxo Baby Nutrition (II)
Emilio Molina Haro 13
Entornos de Desarrollo (DE1 y BT1): Donde se realizan ajustes y parametrización.
Entornos de Calidad (QA1 y BQ1): Donde se efectuarán las pruebas para consolidar los resultados.
Entornos de Producción (PR1 y BW1): Entorno en el que todo usuario trabaja y donde la información es real y actualizada.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 14
Actualización TO-BE: Escenario Integrado
Emilio Molina Haro 14
La antigua BBDD se reemplazará totalmente por SAP HANA.
Los cálculos pasarán de la capa de aplicación a la capa de persistencia.
SAP ERP y SAP BW funcionarán sobre SAP HANA permitiendo integración total
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 15
Actualización Migración y actualización en un paso con DMO
Emilio Molina Haro 15
Database Migration Option es una herramienta incluida en Software Update Manager.
Procedimiento recomendado por SAP. Simple y con coste mínimo.
Se crea un repositorio fantasma en Oracle mientras se instala la Base de Datos SAP HANA.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 16
Actualización Preparación inicial
Emilio Molina Haro 16
Comprobación de conexión con los clientes ERP y BW.
Aplicación de notas SAP relacionadas con BW.
Instalación de la Base de Datos SAP HANA.
Obtención de Clave de Migración, software de HANA y licencia SAP
Obtención de la última versión de SUM.
Instalación y configuración de la última versión de SAP Host Agent.
Descarga de los ficheros necesarios para Maintenance Optimizer.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 17
Actualización Proceso de actualización y migración
Emilio Molina Haro 17
Extracción: Se descargarán los datos de la base de datos de origen en el directorio seleccionado.
Configuración: Se configurarán procesos y parámetros de rendimiento.
Comprobaciones: DMO calculará el espacio requerido para el repositorio “fantasma” entre otras comprobaciones.
Preprocesado: Se bloquea el código ABAP para evitar modificaciones durante el proceso.
Ejecución: DMO comienza a migrar los datos de aplicación al repositorio “fantasma”.
Postprocesado: Se limpian todos los datos “basura” generados.
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 18
Emilio Molina Haro 18
1. Actualización de los entornos Sandbox
  - Pruebas unitarias y optimización.
  - Pruebas de regresión.
  - Pruebas de rendimiento.
3. Actualización de los entornos de Calidad
  - Pruebas técnicas.
  - Pruebas de regresión.
  - Pruebas de rendimiento.
Enfoque de actualización
2. Actualización de los entornos de Desarrollo
  - Landscape de contingencia.
  - Validación y pruebas.
4. Actualización de los entornos Productivos
  - Formación
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 19
Organización Organigrama
Emilio Molina Haro 19
STEERING COMMITTEE: James Patrick Page (Luxo - Supply)
Duane Allman (Luxo - Supply)
Eric Patrick Clapton (Luxo - Sales)
Mark Freuder Knopfler (Luxo - IT)
James Marshall Hendrix (Luxo - IT)
Bruce Frederick Springsteen (Expert)
Robert Allen Zimmerman (Expert)
PROJECT MANAGEMENT: David Eric Grohl (Luxo - IT) Edward Severson (Expert) To Be Confirmed (IBM)
SOLUTION CONSULTANTS:
BW TEAM: David Eric Grohl (Luxo - IT) Edward Severson (Expert) ERP TEAM: George Harrison (Luxo - IT) Geoffrey Beck (Luxo - IT) Paul David Hewson (Expert) James Morrison (Expert)
Infrastructure: Robert Plant (Luxo - IT) Frank Zappa (Expert) IBM
AFFILIATE KEY-USERS:
ITALY - Joe Satriani FRANCE - Yann Pierre Tiersen SPAIN - Enrique González
Optional: PORTUGAL - Nuno Bettencourt CZECH REPUBLIC - Rudy Linka UNITED KINGDOM - Glen Hansard NETHERLANDS - Jan Akkerman TURKEY - Farrokh Bulsara POLAND - Eugene Bertram Krupa GERMANY - James Hetfield
EMEA KEY-USERS: MANUFACTURING - John Winston MANUFACTURING - Ronald Scott MANUFACTURING - David Gilmour FINANCE - David Robert Jones FINANCE - Miles Davis FINANCE - Richard Blackmore
SUPPLY - Thomas Morello SUPPLY -Neil Percival Young SUPPLY - Roger Waters SALES - Carlos Augusto Santana SALES -Angus McKinnon SALES -Brian Johnson HR - Riley King
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 20
Organización Organigrama
Emilio Molina Haro 20
Actividad | SteerCo | Luxo PM | Expertum PM | IBM PM | EMEA Key-users | Affiliate Key-users
Kick-off del proyecto | I | R | R | C | I | I
Actualización del Sandbox |  |  |  |  |  | 
Tareas técnicas | I | C | C | R | I | I
Pruebas unitarias y optimización | I | R | R | C | I | I
Pruebas de regresión | A | C | C | I | R | R
Pruebas de rendimiento | A | R | C | I | I | I
Implementación de correcciones a BT1 | I | R | R | I | I | I
Actualización/Migración de BT1 |  |  |  |  |  | 
Tareas técnicas | I | C | C | R | I | I
Pruebas unitarias | A | R | R | C | I | I
Actualización/Migración de BQ1 |  |  |  |  |  | 
Tareas técnicas | I | C | C | R | I | I
Pruebas de regresión | A | C | C | I | R | R
Actualización de RD1 |  |  |  |  |  | 
Tareas técnicas | I | C | C | R | I | I
Pruebas unitarias | I | R | R | I | I | I
Pruebas de regresión | A | C | C | I | R | R
Actualización/Migración de BW1 y RP1 |  |  |  |  |  | 
Tareas técnicas | I | C | C | R | I | I
Soporte Post Go-Live | I | R | R | C | C | C
Training | I | C | R | I | I | I
Cierre de Proyecto | A | R | R | C | C | I
R=Responsable / A=Aprobador / C=Consultado / I=Informado
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 21
Organización Calendario de hitos
Emilio Molina Haro 21
IBM
IT Consultants
Business
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 22
Organización Asignación de recursos / Costes
Emilio Molina Haro 22
 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  | Total
 | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | 
BW – David Eric Grohl | 10 | 10 | 5 | 4 | 20 | 15 | 3 | 67
BW (E) – Edward Severson | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 7 | 1 | 35
ERP – George Harrison | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 45
ERP – Geoffrey Beck | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 45
ERP (E) – Paul David Hewson | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21
ERP (E) – James Morrison | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21
Infra – Robert Plant | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7
Infra (E) – Frank Zappa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7
IBM | 20 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 53
ABAP Developer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
TOTAL | 44 | 49 | 43 | 21 | 72 | 66 | 20 | 315
 | Cantidad | Tarifa | Coste
Días IT (Empleados internos y externos) | 315 días | 750 € / día | 236.250,00 €
Costes implementación IBM |  |  | 80.000,00 €
Costes hardware temporal (Sandbox y Contingencia) |  |  | 12.000,00 €
Licencias (1000 usuarios) |  |  | 220.000,00 €
Appliance SAP HANA |  |  | 184.865,00 €
Soporte SAP |  |  | Gratuito
TOTAL |  |  | 733.115,00 €
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016

## Slide 23
Organización Riesgos
Emilio Molina Haro 23
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016
Descripción | Posible impacto | Nivel de impacto | Contramedida
Fecha de Go-Live: El Go-Live para los sistemas productivos está planeado para finales de Febrero de 2017, cuatro semanas antes del cierre de año fiscal en muchos de los afiliados. | Cualquier retraso en el calendario del proyecto causaría inmediatamente el cambio de fecha de Go-Live a mediados de Abril. | Medio | Se aprovechará la ventana de tiempo entre la migración del Sandbox y el resto de entornos en caso de que haya problemas largos de resolver. Se hará un seguimiento estricto del plan de proyecto por parte los gestores del proyecto.
Desarrollos entre Sandbox y BT1/DE1: No habrá ruta de transporte entre los sistemas Sandbox y BT1/DE1 y los desarrollos tendrán que ser llevados a cabo a mano en estos últimos, lo que implica llevar un sólido inventario de estos cambios. | Desalineación entre el código y los ajustes de los entornos de Sandbox y de desarrollo. | Alto | Control estricto sobre el uso del inventario por parte de los gestores del proyecto. Activación de un sistema de transporte en los entornos de Sandbox. Los entornos de Sanbox permanecerán disponibles durante el transcurso completo del proyecto y tras el mismo.
Conectividad de los entornos Sandbox: Probablemente no podrán realizarse las pruebas de todas las funcionalidades en los entornos de Sandbox. | Alto riesgo de que haya problemas no detectados hasta la migración de los entornos de Calidad (BQ1/QA1). | Alto | Planificar el tiempo suficiente para pruebas específicas de regresión en estos casos de uso en los sistemas de Calidad.
Impacto en otros proyectos y cambios en ERP y BW | Si el periodo en el que se paralizan el resto de cambios no se respeta, se tendrán que transportar sin pruebas exhaustivas. | Medio | Seguimiento detallado de todos los cambios para hace el impacto lo menor posible.

## Slide 24
Emilio Molina Haro 24
Trabajo Fin de Grado – 20/06/2016
¿Después de HANA? Conclusiones
Mejor acceso a SAP S/4 HANA, la nueva Business Suite basada en SAP Fiori (HTML5).
Sistema favorable a un planteamiento de Big Data para la predicción de negocio.
Mejora la integración, la predicción, el rendimiento y la capacidad de adopción de nuevas tecnologías y desarrollos.
SAP HANA aporta la razón de ser de cualquier departamento de IT: ventaja competitiva

## Slide 25
Trabajo Final de Grado
Implantación de SAP HANA y su aporte a BI en Luxo Baby Nutrition
Business Intelligence
Emilio Molina Haro
20/06/2016
Fin
Gracias