Adaptación de Prestashop
en GrandesZapatos.com
Máster Universitario en Software Libre
Alumno:
Juan Leocadio Gámez Brocal
22/01/2014
Fecha de entrega:
Esta obra está sujeta a una licencia Reconocimiento-Compartir Igual 3.0 de Creative Commons. Para obtener una copia, visitar http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ o mediante correo postal, enviando una carta a a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Nombres comerciales, marcas y logos, registrados o no, son empleados a título ilustrativo.

---
Proyecto GrandesZapatos.com
- Introducción
- Contexto y situación actual
- Planificación
- Resumen
[Speaker Notes: La actual presentación corresponde con el PFM realizado para la empresa GrandesZapatos.com. Esta presentación está estructurada en cuatro secciones. La primera sección describe a grandes rasgos la tipología del proyecto y el modelo de negocio de la empresa que lo explota. La sección de Contexto y situación actual presenta los objetivos que el proyecto persigue, relacionando los factores que los ocasionan. La Planificación presenta la propuesta que el proyecto va a llevar a cabo, en función del entorno tecnológico y la valoración económica. La sección final relaciona las novedades y conclusiones que se extraen del proyecto.]

---
Introducción
- Tienda online de zapatos para tallas grandes.
- Blog: www.grandespies.com
- Plataforma e-Commerce Open Source:
Frontoffice
Backoffice
Contexto
Planificación
Resumen
[Speaker Notes: GrandesZapatos.com es una tienda online de zapatos para tallas grandes, que surge de la experiencia personal de sus fundadores. Además de ofrecer sus productos y servicios en su tienda online, dinamizan un blog y tienen presencia en las principales redes sociales. De esta manera consiguen dinamizar una comunidad de usuarios que buscan el mismo tipo de soluciones. Prestashop es la plataforma e-commerce que se emplea en GrandesZapatos.com. Se trata de una plataforma de amplia difusión tanto en Europa como en España y que cuenta con una comunidad de usuarios en constante crecimiento. Actualmente es una de las más numerosas en el sector de soluciones e-commerce. Prestashop es una plataforma galardonada en 2010 y 2011 con el premio Open Source Business Application.]

---
Objetivos del proyecto
Productos destacados
Política de precios
Incentivar comercialización
Informes
Gestión stock
[Speaker Notes: El objetivo principal del proyecto se centra en optimizar la actual gestión del stock de zapatos, tanto desde el punto de vista de demandas de clientes como de pedidos a proveedores. Esta gestión abarca tanto a backoffice como a frontoffice, teniendo mayor alcance en el backoffice. Por un lado, se quiere ampliar el actual catálogo de informes, ya que ahora hay ciertas limitaciones técnicas que no permiten un aprovechamiento óptimo. Esta información va a permitir reorientar las ventas hacia ciertos productos para que aparezcan destacados en la página principal de la tienda. Otro de los objetivos del proyecto consiste en disponer de una herramienta de apoyo a la política de precios, de forma que se puedan recomendar precios de venta en base a diferentes escenarios de los zapatos en stock.]

---
Antecedentes
- Entorno y valoración empresarial.
- Proyectos similares: OsCommerce, Magento.
- Competidores con mismo modelo de negocio.
[Speaker Notes: A la hora de incorporar un CMS para el proyecto empresarial, GrandesZapatos.com analizó Magento, Prestashop y soluciones a medida ofrecidas por diversos proveedores. En un primer momento, se descartaron los desarrollos a medida, con el objetivo de tener independencia de proveedor. En un análisis más profundo de las plataformas CMS open source, se decidió incorporar Prestashop por los siguientes motivos: - Magento proporcionaba las funcionalidades requeridas, aunque comparativamente con Prestashop eran más complejas. Esto requería un gran conocimiento del código fuente, por lo que los costes mantenimiento serían mayores a los de Prestashop. - La comunidad de usuarios de Prestashop está en continuo crecimiento. Tanto en Europa como en España es la solución ecommerce más implantada. Además de las mencionadas, existe un amplio catálogo de plataformas ecommerce, donde OsCommerce sería un tercer ejemplo. Aunque este proyecto se encuentra en una situación crítica y debe replantearse su estrategia, ya que su comunidad de usuarios está en claro descenso. También otros proyectos como Joomla o WordPress, sin vocación inicial de plataforma ecommerce, han incorporado funcionalidades de comercio electrónico, como el carrito virtual. El modelo de negocio de GrandesZapatos.com se centra en la venta on line de zapatos para personas con tallaje grande. Esta estrategia permite acceder y trabajar un nicho de mercado bien definido. Otros negocios similares son zapatosdetalla.com y zapatosparatodos.es. Una búsqueda en Google da buena posicón a GrandesZapatos.com.]

---
Explicación del proyecto
- Nuevas funcionalidades en Backoffice.
- Diseño modular
- Módulos independientes
Informes (módulo RawSqlTool)
Buscador de Productos para Ajustar el Precio
Configurador de Productos Destacados
[Speaker Notes: Para llevar a cabo los objetivos del proyecto, se van a desarrollar 3 módulos. Estos módulos estarán disponibles dentro de la aplicación Backoffice de Prestashop. Esta aplicación basa su éxito en que está formada por diversos módulos que pueden ser activados o desactivados según las necesidades de cada usuario. La elección del Backoffice permite centralizar las nuevas funcionalidades, por lo que se incrementa la productividad potencial de esta herramienta. En GrandesZapatos.com también se emplea el software Store Manager, pero se ha optado por centralizar el alcance del proyecto dentro del Backoffice. Cada uno de los módulos proporcionará una funcionalidad independiente de los otros dos, aunque el objetivo subyacente esté relacionado con la mejora de la gestión del stock de la tienda. Esta independencia va a permitir acometer la fase de Desarrollo con baja probabilidad de impacto en la planificación. Por un lado, se implementará un módulo de informes, basado en el módulo RawSqlTool. Esto permitirá dar respuesta a una serie de cuestiones, como obtener listados periódicos de clientes, devoluciones o productos, así como realizar un seguimiento y análisis de una serie de indicadores definidos. Un segundo módulo permitirá servir de apoyo a la política de precios, dado que en base a unas condiciones de los zapatos en stock, se visualizarán los zapatos que las cumplen, así como información encaminada a recomendar un ajuste en los precios para la consecución de las condiciones expuestas. El tercer módulo es empleado a partir del análisis de la información que proporcionan tanto los informes como el módulo anterior. La funcionalidad de este módulo se centra en indicar aquellos modelos que serán visualizados en la sección Zapatos en Tallas Grandes Destacados, dentro de la página principal.]

---
Interfaces de usuario
- Módulo de informes
- Basado en RawSqlTool v 1.23
- Validado por la comunidad para Prestashop 1.4 y 1.5
- Edición directa de SQL. Exportación a formato csv.
[Speaker Notes: La comunidad de usuarios de Prestashop proporciona una serie de módulos gratuitos (distribuidos con la misma licencia que Prestashop). El listado de estos módulos se encuentra accesible a través del foro, todos estos módulos son evaluados por los responsables del foro antes de ser ofrecidos a los demás miembros de la comunidad. De esta manera, una vez evaluados, estos módulos son publicados y pueden ser instalados y adaptados en cada plataforma. Según las necesidades, se podrán adaptar o mejorar para incluir aquellas funcionalidades particulares. Este enfoque es el que va a seguir el proyecto para el nuevo catálogo de informes. Partiendo del código de la versión 1.23, se realizarán aquellos cambios o mejoras que permitan implementar las funcionalidades deseadas. Este módulo destaca por poder editar directamente SQL y por poder exportar los datos a formato csv. Este módulo ha sido adoptado por varios usuarios, tanto de Prestashop 1.4 como de la última versión 1.5, por lo que si en un futuro se decide actualizar la versión de Prestashop que explota GrandesZapatos.com, el núcleo de este módulo ya habrá sido validado.]

---
Interfaces de usuario
- Buscador de Productos para Ajustar el Precio
- Nuevo módulo ad-hoc
- Formulario de búsqueda con prioridades
- Exportación de los resultados obtenidos
[Speaker Notes: El módulo Recomendador de Precios constituye una nueva funcionalidad a implementar en el Backoffice. Su interfaz gráfica está dividida en dos secciones. La superior está compuesta por un formulario de búsqueda con diferentes criterios: antigüedad del producto, cantidad máxima de zapatos, proporción máxima de zapatos por talla, nombre del modelo y categoría según sea de hombre o mujer. A cada criterio le acompaña una prioridad que será empleada para la ordenación de los resultados que serán visualizados en la sección inferior de la interfaz. Una vez introducidos los criterios de búsqueda, tras clicar en el botón Buscar se visualizarán en la sección inferior de la interfaz aquellos zapatos que cumplan con los criterios indicados, ordenados según las prioridades especificadas. Esta lista de resultados tiene por objetivo servir de base para gestionar la política de precios, de manera que se pueda dinamizar aquel stock que por cuestiones de almacenamiento se quiera dar salida. Dentro de las funcionalidades de esta pantalla, se prevee exportar la lista de resultados a un fichero csv.]

---
Interfaces de usuario
- Configurador de Productos Destacados
- Nuevo módulo ad-hoc
- Gestión de sección Zapatos en Tallas Grandes Destacados
- Vista previa de la selección candidata
[Speaker Notes: El módulo Configurador de Escaparate va a permitir indicar aquellos zapatos que se deseen visualizar en la sección de Zapatos en Tallas Grandes Destacados de la página principal de la tienda. La interfaz de dicho módulo también se compone de una sección superior de introducción de criterios de búsqueda y una sección inferior de visualización de resultados. Dentro de los criterios de búsqueda, se podrá indicar la antigüedad del stock, la cantidad máxima de pares de zapatos, la categoría según si es para hombre o mujer, las promociones tanto de productos como de marcas, parte del nombre comercial del modelo, así como poder filtrar por las búsquedas que hayan hecho los usuarios o por los pedidos realizados dentro de una temporada concreta. Una vez introducidos los datos de búsqueda, se visualizarán los datos más relevantes de los zapatos en la parte inferior de la pantalla. Cada fila de la lista podrá ser incluida dentro de una primera preselección de zapatos a destacar en la página principal. Cuando se hayan indicado 8 modelos para hombre y 8 modelos para mujer, se podrá validar la selección. La pantalla proporcionará una funcionalidad de Vista Previa para poder ver, antes de publicar la selección, cómo quedará la sección de Destacados en base a la selección propuesta. Aquellos modelos que no se deseen destacar podrán ser suprimidos antes de validar la selección.]

---
Metodología
- Guía desarrollo Prestashop 1.4
- Metodología tradicional por fases (waterfall)
- Desarrollo iterativo por prototipos
- Herramientas desarrollo
[Speaker Notes: Prestashop es un proyecto consolidado que proporciona una serie de recomendaciones en una serie de guías. En la Guía del Desarrollador se proporciona un estándar de codificación, con el objetivo de facilitar la lectura y mantenimientos futuros por parte de cualquier miembro de la comunidad. El proyecto se llevará a cabo en base a la metodología tradicional por etapas. La documentación de cada etapa es validada por GrandesZapatos.com, permitiéndose así el inicio de la siguiente. La etapa de Desarrollo será implementada en base a prototipos, que irán incorporando progresivamente las funcionalidades acordadas. Este enfoque permite por un lado obtener resultados de forma temprana, además de garantizar una sólida funcionalidad gracias a las validaciones reiterativas. En esta fase de Desarrollo, las principales herramientas serán Eclipse Ganimede y phpMyAdmin (XAMP). Otras herramientas de uso habitual como Notepad++ y XMLMarker también serán empleadas.]

---
Metodología
- Tecnologías
Aplicación web
Sotfware Infraestructura
[Speaker Notes: Tal y como se ha comentado, Prestashop es una plataforma e-commerce open source. El diseño arquitectónico está basado en el modelo MVC. La interfaz con la capa de datos está representada por objetos de negocio en PHP. La capa de control la desempeñan nuevos ficheros PHP en cada módulo de Prestashop. Finalmente, la capa de visualización es desempeñada conjuntamente por PHP y Smarty, con el objetivo de crear contenido web de forma dinámica, de forma análoga al framework JSTL para páginas JSP. La capa de datos necesita MySQL como motor de base de datos, además de un servidor web. Este software de infraestructura es proporcinado por soluciones XAMP empaquetadas, donde el servidor Tomcat requiere el uso del compilador de Java.]

---
Estimación coste y duración
- Planificación del proyecto (Gantt)
[Speaker Notes: La gestión y seguimiento de las tareas del proyecto es llevada a cabo mediante Planner (0.14.3). Este software open source permite obtener el siguiente diagrama de Gantt, donde se indican en rojo las tareas de la fase de Desarrollo que marcan el camino crítico del proyecto. En esta imagen aparece desplegada la fase de Desarrollo, donde las tareas correspondientes a los tres módulos comentados pueden ser desarrolladas de forma paralela, al no tener dependencias de ningún tipo entre sí. Actualmente, la fase de Estudio de Viabilidad del proyecto está aprobada, y la fase de Análisis está próxima a finalizar. Los hitos de la Planificación Temporal se están cumpliendo, aunque el equipo ha acordado aplazar una semana la entrega de la fase de Diseño.]

---
Estimación coste y duración
Distribución coste por fases
- Coste por Etapas
- Tabla de Recursos
[Speaker Notes: Dentro del análisis económico del proyecto, la primera tabla relaciona la duración y el coste de cada una de las fases que lo componen. La duración total del proyecto es de 15 semanas, a su finalización el sistema habrá sido implantado en el entorno de producción de GrandesZapatos.com. Se calcula una dedicación de 14 horas por semana. En el gráfico adjunto a la tabla se puede ver la distribución del coste del proyecto por cada una de las fases que lo conforman. Destaca el coste económico de la fase de Desarrollo, aunque por otro lado, dicha fase ocupa la mitad de la duración del proyecto. Estos cálculos han sido elaborados partiendo de los perfiles del equipo de trabajo, desglosados en la tabla inferior. Por un lado, Roger Estruch, com parte del Departamento de Tecnología de GrandesZapatos.com, está presente en todas las fases del proyecto, aunque con diferente dedicación según cada etapa. El otro miembro del equipo y autor de esta presentación, como parte de la UOC, desempeña dos roles a lo largo del proyecto. De esta manera, los roles más funcionales corresponden a las tres etapas iniciales, mientras que en las dos etapas finales tiene más relevancia el rol de programador. Se considera un 5% adicional para cubrir el coste de materiales y otros suministros en cada etapa. Dentro del análisis económico, se ha desestimado presentar un Análisis de Riesgos. Los motivos para esta decisión se fundamentan en que el proyecto abarca un sistema actualmente en funcionamiento y está basado en una plataforma open source ampliamente adoptada y soportada por la comunidad. Por otro lado, el equipo del proyecto está familiarizado con las tecnologías que lo componen. Esto lo capacita para el análisis y adopción de medidas de contingencia en el momento en el que se detectan factores que puedan afectar a la planificación del proyecto.]

---
Novedades que aporta el proyecto
- Independencia de proveedor
- Fomento del teletrabajo
- Colaboración basada en red
- Valor añadido: Diferenciación de software commoditizado
[Speaker Notes: Entre las novedades que aporta el proyecto, la primera a destacar se centra en la mejora de la independencia del proveedor de soluciones software de GrandesZapatos.com. Actualmente, se emplea Store Manager Standard para obtener una serie de informes predefinidos. En la versión Professional de Store Manager, los informes son configurables, sin embargo este software no es open source, por lo que de adoptar la versión Professional se estaría incrementando la dependencia hacia este proveedor, además de un mayor coste por licencia de uso. Adicionalmente, con la solución basada en el módulo RawSqlTool, se está en situación de disminuir la dependencia de los informes que actualmente proporciona Store Manager, dado que se podrán migrar al nuevo módulo del Backoffice. Otra característica novedosa del proyecto es que se fortalece el tejido e-commerce, dadas las limitaciones geográficas, gracias al empleo del teletrabajo. El hecho de adaptar el módulo RawSqlTool podrá permitir liberar aquellas mejoras susceptibles de ser empleadas en el módulo por otros miembros de la comunidad. Un último aspecto a mencionar está relacionado con la creación de soluciones de valor añadido en una plataforma e-commerce muy commoditizada en el sector del comercio electrónico. Estas soluciones se centran en los módulos Recomendador de Precios y Configurador de Escaparate.]

---
Conclusiones
- Estrategia empresarial GrandesZapatos.com
- Software libre premite aprovechar tecnologías disruptivas.
- Optimización de costes
- Mantenimiento futuro de módulos del proyecto
[Speaker Notes: Para finalizar, el proyecto expuesto, al basarse en software libre permite cohesionar la apuesta de GrandesZapatos.com en estos estándares y tecnologías. Este hecho es un factor desencadenante en la adopción de futuras tecnogías de carácter disruptivo, permitiendo éstas un mejor desempeño o el acceso a funcionalidades diferenciadores con respecto a otras soluciones e-commerce cerradas. Tal y como se ha comentado en la planificación y en la valoración económica, el empleo de herramientas y tecnologías open source permite una mayor optimización de los costes destinados a la producción de software, dado que no hay pago por licencias de software. De esta manera, una vez implantado el proyecto en el entorno de producción, no habrá ningún tipo de restricción técnica para realizar las labores de mejora y mantenimiento futuras. Dado que por el momento no se ha determinado la liberación de los módulos Recomendador de Precios y Configurador de Escaparate, estas modificaciones serán realizadas internamente.]

---
Referencias
Aspectos económicos y modelos de negocio del software libre. Material docente. UOC
Tim O'Reilly, Open Source Paradigm Shift. http://oreilly.com/tim/articles/paradigmshift_0504.html
http://www.grandeszapatos.com
http://www.prestashop.com
http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
http://www.wikipedia.org
http://www.stackoverflow.com

---
Referencias
http://www.w3schools.com
http://api.jquery.com
http://dev.mysql.com
http://www.php.net/
https://www.iconfinder.com
http://www.photorack.net/