## Slide 1: XXX Implementación ISO 27001:2013
Presentación a la compañía

## Slide 2: Qué es ISO 27001
ISO/IEC 27001 es un estándar para la seguridad de la información (Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements) aprobado y publicado como estándar internacional en octubre de 2005 por International Organization for Standardization y por la comisión International Electrotechnical Commission
Describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa
Puede ser implementada en cualquier tipo de organización, con o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña o grande. Está redactada por los mejores especialistas del mundo en el tema y proporciona una metodología para implementar la gestión de la seguridad de la información en una organización
Se ha convertido en la principal norma a nivel mundial para la seguridad de la información

## Slide 3: Por qué
  Identificar, calificar y hacer un tratamiento adecuado de los riesgos
  Implementación de un equipo de seguridad proactivo
  Mitigar lo máximo posible cualquier incidente de seguridad
  Proteger la empresa y la información que posee
  Dar cumplimiento a la normatividad y legislación vigente
  Fomentar la cultura organizacional, la capacitación y toma de conciencia en seguridad informática

## Slide 4: Cómo se ha realizado

## Slide 5: Los dominios ISO
ISO 27001:2013
“Es la norma principal de requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Los SGSIs deberán ser certificados por auditores externos a las organizaciones. En su Anexo A, contempla una lista con los objetivos de control y controles que desarrolla la ISO 27002”
ISO 27002:2013
“Guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la información con 11 dominios, 39 objetivos de control y 133 controles.”

## Slide 6: Donde estábamos? : Indicadores

## Slide 7: Análisis diferencial 27001:2013
Chart: % de conformidad con ISO 27001:2013 por requerimiento
| Contexto de la organización | Liderazgo | Planificación | Soporte | Funcionamiento | Evaluación de Rendimiento | Proceso de mejora
% de conformidad | 0.05 | 0.0052632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Dominio | % de conformidad | # NC mayores | # NC menores | # NC OK
4 | Contexto de la organización | 5% | 5 | 0 | 0
5 | Liderazgo | 1% | 14 | 0 | 0
6 | Planificación | 0% | 31 | 0 | 0
7 | Soporte | 10% | 14 | 3 | 0
8 | Funcionamiento | 0% | 3 | 0 | 0
9 | Evaluación de Rendimiento | 5% | 23 | 0 | 0
10 | Proceso de mejora | 0% | 11 | 0 | 0

## Slide 8: Análisis diferencial 270002:2013
Chart: % de conformidad con ISO 27002:2013 por dominios
| A.5 | A.6 | A.7 | A.8 | A.9 | A.10 | A.11 | A.12 | A.13 | A.14 | A.15 | A.16 | A.17 | A.18
% de conformidad | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0.1375 | 0 | 0.25833 | 0.61875 | 0.1 | 0.72593 | 0.3625 | 0 | 0 | 0.625
Chart: 
| A.5 | A.6 | A.7 | A.8 | A.9 | A.10 | A.11 | A.12 | A.13 | A.14 | A.15 | A.16 | A.17 | A.18
# NC OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5
# NC alta efectividad | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
# NC baja efectividad | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2
Chart: 
| Aprobados | No Aprobados | No Aplican
Número | 22 | 89 | 3

## Slide 9: Análisis de riesgo

## Slide 10: Que vamos a hacer para mejorarlo
Propuesta de 13 proyectos para mejorar la seguridad de la organización

## Slide 11: Desglose temporal de proyectos
Duración total de 24 meses, dando comienzo en Sept 2016

## Slide 12: Desglose económico de proyectos

## Slide 13: Que se ha logrado: Hitos
Definición de roles y responsabilidades
Definición de un sistema de gestión documental común
Definición de política de seguridad
Definición de proceso de auditorias internas
Gestión de indicadores
Definición de proceso de revisión por dirección
Definición del proceso y realización de análisis de riesgos
Identificación de activos y amenazas
Calculo del impacto potencial y del riesgo para cada activo
Propuesta de proyectos
Ejecución de proyectos
Auditoría de cumplimiento

## Slide 14: Documentación desarrollada
Política de clasificación de la información.
Política de control de acceso.
Política de uso adecuado de los recursos de la empresa.
Política de acceso remoto o teletrabajo.
Política de comunicación de información.
Política de gestión de activos
Política de gestión de la continuidad
Política de gestión de incidentes
Política de cifrado
Política en seguridad operativa
Política de Recursos Humanos
Política de seguridad física y ambiental.
Política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas
Política de relación con los suministradores

## Slide 15: Antes vs Ahora
Chart: Cumplimiento
| A.5 | A.6 | A.7 | A.8 | A.9 | A.10 | A.11 | A.12 | A.13 | A.14 | A.15 | A.16 | A.17 | A.18
Dominio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0


% de conformidad antes de implementación | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0.1375 | 0 | 0.25833 | 0.61875 | 0.1 | 0.72593 | 0.3625 | 0 | 0 | 0.625
% de conformidad tras implementación | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 0.74 | 0.89 | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 1 | 0.93 | 0.96
% De conformidad deseado | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95